## Slide 2: Risiken aus dem Risk Register und aus Business-/Prozess-Sicht

## Slide 3: Was ist ein Risk Register? I
Definition:
Ein Risk Register ist ein zentrales Dokument zur Identifizierung, Bewertung und Verwaltung von Risiken.
Zweck:
Schaffung von Transparenz über Risiken in IT-Systemen und Geschäftsprozessen.
Unterstützung bei der Priorisierung von Maßnahmen zur Risikominderung.

## Slide 4: Was ist ein Risk Register? II
Komponenten eines Risk Registers:
Risiko-ID
Beschreibung des Risikos
Eintrittswahrscheinlichkeit
Auswirkung auf das Unternehmen
Risikobewertung (z. B. hoch, mittel, niedrig)
Verantwortlichkeiten
Maßnahmen zur Risikominimierung

## Slide 5: Warum ist ein Risk Register wichtig?
Ganzheitliche Risikobetrachtung:
Technische und geschäftliche Risiken werden gleichermaßen berücksichtigt.
Proaktive Risikosteuerung:
Frühzeitiges Erkennen und Beheben von Schwachstellen und Risiken.
Compliance-Anforderungen:
Erfüllung gesetzlicher und branchenspezifischer Vorschriften (z. B. ISO 27001, DSGVO).
Management-Entscheidungen:
Liefert Entscheidungsgrundlagen für Investitionen in Sicherheitsmaßnahmen.

## Slide 6: Risiken aus IT-Sicht vs. Business-Sicht
IT-Risiken | Business-/Prozess-Risiken
Schwachstellen in Systemen und Anwendungen | Unterbrechung kritischer Geschäftsprozesse
Fehlkonfigurationen in der Infrastruktur | Verlust von Kundendaten und -vertrauen
Malware- und Ransomware-Infektionen | Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften (DSGVO)
Phishing- und Social Engineering-Angriffe | Reputationsverlust
DDoS-Angriffe auf Web-Services | Umsatzverluste bei Ausfall von Verkaufsplattformen
Technische Risiken haben immer auch Auswirkungen auf Geschäftsprozesse.

## Slide 7: Aufbau eines effektiven Risk Registers I
Schritt 1: Risikoidentifikation
Schwachstellenanalysen (z. B. OpenVAS, Nessus)
Geschäftsprozessanalysen
Compliance-Anforderungen
Schritt 2: Risikobewertung
Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit (gering, mittel, hoch)
Einschätzung der potenziellen Auswirkungen (finanziell, rechtlich, reputationsbezogen)

## Slide 8: Aufbau eines effektiven Risk Registers II
Schritt 3: Priorisierung der Risiken
Nutzung einer Risikomatrix (Wahrscheinlichkeit vs. Auswirkung)
Schritt 4: Risikominderungsmaßnahmen definieren
Technische Maßnahmen (Patching, Härtung)
Organisatorische Maßnahmen (Schulungen, Richtlinien)
Schritt 5: Überwachung und Aktualisierung
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung des Risk Registers

## Slide 9: Geschäftsprozesse und Risikobewertung
Warum Geschäftsprozesse wichtig sind:
Risiken müssen im Kontext der Geschäftsprozesse bewertet werden.
Nicht jede technische Schwachstelle hat kritische Auswirkungen auf das Unternehmen.
Beispiel:
Schwachstelle auf einem internen Testsystem → Geringes Risiko
Schwachstelle im öffentlich zugänglichen Webshop → Hohes Risiko
Schlüsselfrage:
Welche Geschäftsprozesse wären bei einem Sicherheitsvorfall beeinträchtigt?

## Slide 10: Business Impact Analysis (BIA) I
Definition:
Die Business Impact Analysis (BIA) bewertet die Auswirkungen potenzieller Ausfälle von Geschäftsprozessen.
Ziel der BIA:
Kritische Geschäftsprozesse identifizieren.
Auswirkungen auf Umsatz, Reputation und Kundenbindung bewerten.

## Slide 11: Business Impact Analysis (BIA) II
Schritte zur Durchführung einer BIA:
1. Identifizierung kritischer Geschäftsprozesse
2. Bewertung der Auswirkungen von Ausfällen
3. Bestimmung der maximal tolerierbaren Ausfallzeiten (RTO – Recovery Time Objective)
4. Definition von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Geschäftsprozesse

## Slide 12: Verknüpfung von Risk Register und Geschäftsprozessen
Vorgehensweise:
1. Für jede identifizierte Schwachstelle den betroffenen Geschäftsprozess ermitteln.
2. Risiken priorisieren, die kritische Geschäftsprozesse gefährden.
3. Notfallpläne und Maßnahmen für diese Prozesse entwickeln.
Beispiel:
Risiko: Datenbank-Schwachstelle → Betroffener Prozess: Kundendatenmanagement
Maßnahme: Datenbank härten, regelmäßige Backups und Notfallpläne erstellen.

## Slide 13: Monitoring und Aktualisierung des Risk Registers I
Regelmäßige Überprüfung:
Mindestens quartalsweise Aktualisierung des Risk Registers.
Dynamische Risikobewertung:
Neue Schwachstellen und Bedrohungen in Echtzeit integrieren.

## Slide 14: Monitoring und Aktualisierung des Risk Registers II
Integration mit SIEM & Schwachstellenmanagement:
Automatisches Importieren kritischer Schwachstellen ins Risk Register.
KPI-Tracking:
Anzahl offener Risiken
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Risiko
Erreichte Risikominderung pro Quartal

## Slide 15: Best Practices für das Risikomanagement I
Ganzheitliche Betrachtung:
Technische, organisatorische und prozessuale Risiken berücksichtigen.
Konsistenz & Struktur:
Einheitliche Bewertungskriterien im gesamten Unternehmen.
Beteiligung der Fachabteilungen:
Geschäftsbereiche einbinden, um Risiken ganzheitlich zu erfassen.

## Slide 16: Best Practices für das Risikomanagement II
Transparenz & Kommunikation:
Risiken und Maßnahmen regelmäßig an das Management berichten.
Automatisierung nutzen:
SIEM- und Schwachstellenscanner automatisiert mit dem Risk Register verbinden.

## Slide 17: Fazit: Risikomanagement als strategisches Instrument
Risiken betreffen nicht nur die IT, sondern das gesamte Unternehmen.
Ein effektives Risk Register ist der Schlüssel zur strukturierten Risikobewertung.
Geschäftsprozesse müssen in die Risikobetrachtung integriert werden.
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Risiken sind essenziell.
„Sicherheit ist nicht nur ein technisches, sondern auch ein geschäftliches Thema.“

## Slide 18: Whois Security mit Passion?

## Slide 19: Whois Security mit Passion?
Security mit Passion?
Was soll man sich darunter vorstellen ... Nun ja mit Security mit Passion lebe ich meinen Traum. Schon mit 12 Jahren war es für mich,ich heiße übrigens Daniel, ein Penetration Tester, auch bekannt unter dem Namen Ethical Hacker, zu werden. Dabei habe ich michüber Abi an einer Business School und anschließend im Bachelor IT-Security und Master Information-Security der FH St. Pölten zudem entwickelt, wo ich heute stehe. Und zwar zum Penetration Tester und Ausbilder für Penetration Testing. Nun ja, was macht einPenetration Tester genau ...? Das ist relativ simpel erklärt, wir hacken mit der Erlaubnis unserer Kunden Computer-Systeme, Apps,Websites usw. und zeigen somit Firmen auf, wie sie angegriffen werden können und zugleich wie sie das verhindern können. Für michist das Penetration Testing seit über 9 Jahren meine größte Leidenschaft geworden und wird dies mein Leben lang bleiben.
ZERTIFIZIERUNGEN
CSOM | CRTL | eCPTXv2 | eWPTXv2 | CCD | BTL2 | OSDA | OSIR | OSTH | eCTHPv2 | CRTE | CRTO | eCMAP | PNPT | eCPPTv2 | eWPT | eCIR | CRTP | CARTP | PAWSP | eMAPT | eCXD | eCDFP | BTL1 (Gold) | CAPEN | eEDA | OSWP | OSCC | CNSP | Comptia Pentest+ | ITIL Foundation V3 | ICCA | CCNA | eJPTv2 | Developing Security Software (LFD121) | CAP | Checkmarx Security Champion

## Slide 20: Danke !